‌数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目
交付方案

| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0902 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 汪锦坤 | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核 | 马盛艳 | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准 | 陶飞 | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.1.3 | 汪锦坤 | 新增 |  |

目录

1. 项目概述	5

1.1. 项目背景	5

1.2. 项目基本信息	5

2. 项目目标	5

2.1. 总体目标	5

2.2. 具体目标	6

3. 项目范围	6

3.1. 功能范围	6

3.2. 服务范围	6

3.3. 实施地点	7

4. 项目组织与职责	7

5. 项目实施计划	7

6. 项目交付内容	8

7. 项目实施流程	8

7.1. 项目启动阶段	8

7.2. 需求确认阶段	9

7.3. 系统部署阶段	9

7.4. 系统培训阶段	9

7.5. 系统试运行阶段	10

7.6. 项目验收阶段	10

8. 项目风险与应对措施	10

9. 项目质量保障	11

9.1. 质量控制措施	11

9.2. 质量检查节点	11

10. 项目沟通机制	11

11. 项目验收标准	11

表目录

表 1-1  项目基本信息表	5

表 2-1  项目运维目标表	6

表 3-1  项目运维服务范围表	6

表 3-2  项目运维实施地点表	7

表 4-1  项目组织架构表	7

表 5-1  项目实施计划表	7

表 6-1  项目交付物清单表	8

表 8-1  项目风险识别与应对表	10

表 9-1  项目质量检查表	11

表 10-1  项目沟通机制表	11

表 11-1  项目验收标准表	11

项目概述

项目背景

根据‌数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“乙方”）与国泰新点软件股份有限公司（以下简称“甲方”）签订的《国泰新点大OA系统运维服务项目》合同，乙方为甲方提供大OA系统及相关服务。本项目旨在通过大OA系统的部署和实施，提升甲方的管理水平及数据处理能力。

项目基本信息

表 1-1 项目基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国泰新点大OA系统运维服务项目 |
| 合同金额 | 71,000元 |
| 合同期限 | 1年（2026年1月1日至2026年12月31日） |
| 服务时间 | 7×24小时 |
| 服务范围 | 甲方指定地点（江苏苏州张家港）、远程运维 |

项目目标

总体目标

通过本项目的实施，实现以下总体目标：

- 完成4套达梦数据库、7套东方通中间件运维服务体系的建立

- 确保系统可用性达到合同约定的99.5%以上

- 完成甲方相关人员的运维服务培训

- 建立规范的运维服务体系，保障系统稳定运行

具体目标

表 2-1 项目运维目标表

| 目标类型 | 具体目标 | 衡量标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | 大OA系统可用性≥99.5% | 全年计划停机时间不超过43.8小时 |
| 响应时效 | 工作日10分钟内、非工作日30分钟内响应 | 现场支持48小时内到达 |
| 培训覆盖 | 运维服务人员培训覆盖率100% | 所有操作人员完成培训 |
| 客户满意度 | 客户满意度≥90分 | 季度满意度调查 |

项目范围

功能范围

本项目运维服务的范围包括：

- 数据库运维服务（4套达梦数据库的运行监控、性能优化、故障处理）

- 中间件运维服务（7套东方通中间件的运行监控、配置管理、故障处理）

- 数据备份与恢复服务

- 技术支持与培训服务

服务范围

表 3-1 项目运维服务范围表

| 服务类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 数据库运维 | 4套达梦数据库运行监控、性能优化、故障处理、备份恢复 |
| 中间件运维 | 7套东方通中间件运行监控、配置管理、故障处理、版本升级支持 |
| 系统巡检 | 数据库、中间件定期巡检，出具巡检报告 |
| 技术支持 | 7×24小时电话支持、远程支持、现场支持（48小时内到达） |
| 服务报告 | 月度、季度、年度运维服务报告 |

实施地点

表 3-2 项目运维实施地点表

| 地点 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 甲方机房 | 机房 | 4套达梦数据库、7套东方通中间件部署环境 |
| 远程运维中心 | 远程 | 监控、巡检、故障处理、技术支持 |
| 甲方办公区 | 办公区 | 现场支持、培训、会议沟通 |

项目组织与职责

表 4-1 项目组织架构表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 运维项目经理 | 负责项目整体管理，协调资源，控制项目进度 |
| 技术负责人 | 软件运维工程师 | 负责数据库、中间件运维，解决技术问题 |
| 硬件负责人 | 硬件运维工程师 | 负责运行环境检查、网络调试、设备维护 |
| 培训负责人 | 技术支持工程师 | 负责培训材料编写、培训组织实施 |
| 质量监督 | 质量部专员 | 负责项目过程质量监督，参与验收 |

项目实施计划

表 5-1 项目实施计划表

| 阶段 | 任务 | 责任人 | 计划时间 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目启动会、确认服务范围与SLA | 项目经理 | 第1周 | 《项目启动会纪要》 |
| 现状调研 | 数据库、中间件部署架构调研，建立运维基线 | 技术负责人 | 第2周 | 《现状调研报告》 |
| 运维部署 | 监控工具部署、告警配置、备份策略制定 | 技术负责人 | 第3-4周 | 《监控配置清单》《备份策略》 |
| 人员培训 | 运维人员培训、服务流程培训 | 培训负责人 | 第5周 | 《培训签到表》 |
| 试运行 | 运维服务试运行、问题修复 | 技术负责人 | 第6-8周 | 《试运行报告》 |
| 正式运维 | 日常监控、巡检、故障处理、服务报告 | 项目经理 | 第9-52周 | 《运维服务报告》 |

项目交付内容

表 6-1 项目交付物清单表

| 序号 | 交付物 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《项目实施方案》 | 服务范围、组织架构、进度安排 | 项目经理 |
| 2 | 《现状调研报告》 | 数据库、中间件部署现状与运维基线 | 技术负责人 |
| 3 | 《运维服务手册》 | 日常运维操作指南、应急预案 | 技术负责人 |
| 4 | 《监控配置清单》 | 监控指标、告警阈值配置记录 | 技术负责人 |
| 5 | 《备份策略文档》 | 备份策略、恢复验证方案 | 技术负责人 |
| 6 | 《巡检报告》 | 数据库、中间件巡检记录 | 技术负责人 |
| 7 | 《运维服务报告》 | 月度、季度、年度服务报告 | 项目经理 |
| 8 | 《项目总结报告》 | 年度运维总结与改进建议 | 项目经理 |

项目实施流程

项目启动阶段

项目启动阶段的主要工作包括：

- 召开项目启动会，明确项目目标、范围、计划

- 确认双方项目组成员及联系方式

- 建立项目沟通机制（周报、例会、紧急联络方式）

- 确认服务验收标准和交付要求

输出物：《项目启动会纪要》《项目通讯录》

现状调研阶段

现状调研阶段的主要工作包括：

- 调研甲方数据库、中间件部署架构和运行现状

- 确认运维服务范围和SLA指标

- 确认备份策略和恢复方案

- 确认运行环境要求（服务器、网络）

- 确认培训范围和培训对象

输出物：《现状调研报告》《运维基线清单》

运维部署阶段

运维部署阶段的主要工作包括：

- 服务器环境检查（CPU、内存、磁盘、系统日志）

- 网络连通性测试

- 监控工具部署和告警配置

- 备份策略配置和验证

- 服务台开通和服务流程确认

- 数据库、中间件运行参数检查

- 监控告警功能验证

输出物：《监控配置清单》《备份策略文档》

人员培训阶段

人员培训阶段的主要工作包括：

- 编写运维服务手册和培训材料

- 组织运维人员培训（监控、巡检、故障处理）

- 组织应急响应培训（应急预案、演练流程）

- 培训效果评估

输出物：《培训材料》《培训签到表》《培训评估表》

试运行阶段

试运行阶段的主要工作包括：

- 运维服务体系正式运行

- 监控数据库、中间件运行状态

- 处理用户反馈问题

- 记录系统运行情况

- 问题修复和优化

输出物：《试运行报告》《问题处理记录》

项目验收阶段

项目验收阶段的主要工作包括：

- 服务验收（服务记录核对、SLA达成确认）

- 整理项目文档

- 召开验收评审会

- 签署验收报告

输出物：《项目验收报告》《项目文档汇编》

项目风险与应对措施

表 8-1 项目风险识别与应对表

| 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库故障 | 高 | 每日自动备份，每周验证备份可用性，制定恢复预案 | 技术负责人 |
| 中间件故障 | 高 | 每日检查运行状态，集群部署，制定故障切换预案 | 技术负责人 |
| 服务器硬件故障 | 中 | 每日巡检服务器状态，备有备用服务器 | 硬件负责人 |
| 网络不稳定 | 中 | 监控网络连通性，配置备用线路 | 硬件负责人 |
| 人员变动 | 低 | 建立知识库，关键岗位设置AB角 | 项目经理 |

项目质量保障

质量控制措施

- 阶段评审：每个阶段完成后组织评审，确保阶段成果符合要求

- 测试验证：运维部署后进行监控功能验证，确保告警及时准确

- 文档审核：所有交付文档需经审核后提交甲方

- 用户确认：关键交付物需经甲方确认

质量检查节点

表 9-1 项目质量检查表

| 检查节点 | 检查内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 现状调研后 | 运维服务确认书审核 | 项目经理 |
| 运维部署后 | 监控功能验证 | 技术负责人 |
| 培训结束后 | 培训效果评估 | 培训负责人 |
| 试运行后 | 试运行报告审核 | 项目经理 |
| 验收前 | 文档完整性审核 | 质量专员 |

项目沟通机制

表 10-1 项目沟通机制表

| 沟通方式 | 频次 | 参与人员 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 1次 | 双方项目组 | 明确项目目标和计划 |
| 周例会 | 每周 | 双方项目组 | 汇报项目进展，协调问题 |
| 周报 | 每周 | 项目经理 | 书面汇报项目状态 |
| 问题沟通 | 按需 | 技术负责人 | 解决具体技术问题 |
| 验收评审会 | 1次 | 双方管理层 | 项目验收 |

项目验收标准

表 11-1 项目验收标准表

| 验收项 | 验收标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 | 完成合同约定的4套数据库、7套中间件运维服务 | 服务记录核对 |
| 响应时效 | 工作日10分钟内、非工作日30分钟内响应 | 响应记录核对 |
| 系统可用性 | 大OA系统可用性≥99.5% | 监控记录 |
| 服务报告 | 月度、季度、年度报告按时提交 | 文档核对 |
| 客户确认 | 甲方签字确认 | 验收报告签字 |