华风数据(深圳)有限公司

2026年度质量管理报告
（截止2026年4月）

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0418 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 熊振翔 | 编辑日期 | 2026.4.30 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2026.4.30 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2026.4.30 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.4.30 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.4.30 | 熊振翔 | 新增 |  |

目录

1. 概述	4

2. 质量管理概况	4

3. 质量管理目标完成情况	4

4. 质量管理保证工作总结	5

4.1. 运维服务质量检查	5

4.1.1. 组织级质量检查	5

4.1.2. 项目级质量检查	5

4.2. 客户满意度调查	6

4.3. 内审和管评	6

4.4. 质量培训	6

5. 客户投诉情况	6

概述

依据公司《运维服务质量管理制度》和《2026年度运维服务质量管理计划》（编号：HFSJ-ITSS-0419），对公司2026年1月至4月的质量管理活动进行阶段性总结报告。

本报告覆盖期间的质量管理活动主要包括：运维服务质量检查（组织级+项目级）、客户满意度调查、改进项处理、质量培训等。内审和管理评审按计划将在2026年10月-11月执行，暂不纳入本期报告范围。

质量管理概况

2026年1-4月，产品质量部按照年度质量管理计划有序推进各项质量管理工作。运维部、研发部、综合部、采购部等相关部门协同配合，质量管理工作总体运行平稳，各项过程管控机制有效落地，持续保障公司运维服务质量稳定可控。

本期重点工作包括：完成第一季度（1-3月）组织级质量检查、常态化开展1-4月每月项目级质量检查、落地新员工质量入职培训、稳步推进年度重点质量改进事项落实，全面夯实前期运维服务质量管理基础。

质量管理目标完成情况

依据2026年度质量管理计划中确定的质量目标和KPI指标，2026年1-4月各项运维服务指标阶段性完成情况如下：

| 分类 | 指标名称 | 年度目标值 | 1-4月实际 | 责任部门 | 完成评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量 | 运维服务SLA达成率 | ≥98% | 100% | 运维部 | 达标 |
| 服务质量 | 事件一次性解决率 | ≥85% | 100% | 运维部 | 达标 |
| 客户满意 | 客户有效投诉次数 | ≤2次 | 0次 | 产品质量部 | 达标 |
| 过程质量 | 项目级质量检查覆盖率 | 100% | 100% | 产品质量部 | 达标 |
| 改进闭环 | 不符合项按期关闭率 | 100% | 100% | 产品质量部 | 达标 |

组织级客户满意度调查按计划于2026年11月执行，本期暂不统计。

质量管理保证工作总结

运维服务质量检查

组织级质量检查

按照2026年度质量管理计划，产品质量部于2026年3月完成第一季度组织级质量检查工作，聚焦体系运行合规性与年度质量目标落地情况开展全面核查。

| 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年3月 | 能力计划执行情况、KPI达成情况、过程执行情况、交付物完整性 | 正常 | 《2026年Q1质量检查报告》 |

检查结论：第一季度组织级质量检查整体情况良好，各项检查内容均符合要求，未发现不符合项。各过程执行规范，交付物完整，KPI指标全部达标。

项目级质量检查

2026年1-4月，产品质量部严格落实月度项目级质量检查机制，每月对全部在运运维项目开展常态化质量核查，严控项目交付过程质量，具体执行情况如下：

| 月份 | 检查项目数 | 发现问题数 | 已整改 | 关闭率 | 主要问题类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 3个 | 0项 | - | 100% | - |
| 2月 | 3个 | 0项 | - | 100% | - |
| 3月 | 3个 | 0项 | - | 100% | - |
| 4月 | 3个 | 0项 | - | 100% | - |

累计情况：2026年1-4月累计执行项目级质量检查4次，覆盖3个在运项目，累计发现问题0项。。

客户满意度调查

按照2026年度质量管理计划，本期暂未开展年度组织级客户满意度调查，重点落地日常事件回访、投诉回访及项目级满意度核查，全面把控阶段性客户服务体验，具体情况如下：

| 调查类型 | 调查方式 | 执行情况 | 调查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件解决满意度回访 | 电话回访 | 1-4月共回访2起事件 | 满意度100% |
| 投诉处理满意度回访 | 电话回访 | 1-4月没有客户投诉 | - |
| 项目级满意度调查 | 走访/电访 | 1-4月完成3个项目的中期/回访 | 满意度100% |

注：组织级客户满意度调查按计划于2026年11月执行，本期暂不开展。

内审和管评

本报告期内（2026年1-4月）内审和管理评审工作尚未启动。产品质量部将按照年度计划，于2026年第三季度提前启动内审准备工作（包括内审小组成立、内审计划制定、检查表编制等），确保10月-11月内审和管理评审工作按期、规范完成。

质量培训

2026年1-4月，产品质量部联合综合部，结合年度培训计划及人员入职情况，有序开展质量专项培训，强化全员质量意识与流程合规能力，具体执行情况如下：

| 培训类型 | 培训时间 | 培训内容 | 培训效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新员工质量培训 | 2026年4月 | 质量管理制度、质量方针、流程规范 | 考核合格率100% |

按年度计划，专项质量培训、内审员培训、全员质量意识培训将在后续5-12月陆续开展，持续完善全员质量培训体系，提升团队质量管理专业能力。

客户投诉情况

2026年1-4月，公司运维服务业务平稳运行，没有收到客户有效投诉，低于年度≤2次的管控目标，客户整体服务体验良好。