| 事件处理记录单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件单号 | XD-YJ-2026-001 |  |  |  |  |
| 客户名称 | 榆林市伯芽人力资源管理有限公司 | 项目名称 | 矿区生态管控系统技术服务项目 |  |  |
| 联系人 | 李波 | 联系人电话 | 0912-3887389 |  |  |
| 处理人 | 张建国 | 处理人电话 | 13800138000 |  |  |
| 事件分类 | / | 事件状态 | / |  |  |
| 事件等级 | / | 事件来源 | 现场需求 |  |  |
| 发生地点 | 生产环境 | 发生时间 | 2025年4月4日 |  |  |
| 运维对象 | 矿区生态管控系统-卫星影像数据模块 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 事件内容 | 事件原因 |  |  | 确认人 |
|  | 甲方财务部门负责人反馈，在上午业务高峰时段访问系统“领导驾驶舱”查看关键业务统计模型时，页面加载时间超过2分钟，且多次刷新后仍无法正常显示图表，严重影响了日常经营数据分析工作。 | 直接原因：针对驾驶舱复杂查询的数据库索引缺失，在并发访问和数据量增长后导致查询性能急剧下降。 关联合同条款：与合同六、(3)条中“提升系统性能”的承诺相关。 |  |  | 张建国 |
| 是否升级为问题 | 否 | 变更引起 |  |  | 无 |
| 业务影响 | 影响了甲方管理层基于实时数据的业务决策效率，用户满意度下降。若长期存在，可能影响合同SLA中关于“保证系统的正常运行及各类用户的业务办理”的承诺。 |  |  |  |  |
| 事件处理措施 | 1. 临时优化：立即为相关复杂查询语句添加临时索引，并在15:00业务低峰期执行，使页面加载时间恢复到5秒内。 2 根本解决：提交性能优化方案，经甲方确认后，于本周系统维护窗口对相关数据模型和查询逻辑进行重构。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 张建国 | 记录时间 |  | 2025.4.4 |  |