| 事件处理记录单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件单号 | XDYJ-2025-029 |  |  |  |  |
| 客户名称 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 项目名称 | 矿区生态管控系统技术服务项目 |  |  |
| 联系人 | 李波 | 联系人电话 | 17738873896 |  |  |
| 处理人 | 张建国 | 处理人电话 | 18781058259 |  |  |
| 事件分类 | / | 事件状态 | / |  |  |
| 事件等级 | / | 事件来源 | 现场需求 |  |  |
| 发生地点 | 甲方公司测试中心 | 发生时间 | 2025年4月22日 |  |  |
| 运维对象 | 社保、商险、公积金管理模块 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 事件内容 | 事件原因 |  |  | 确认人 |
|  | 甲方HR在季度复盘时发现，两名于上月办理完系统离职手续的员工，在系统的“社保、商险管理”子模块中，参保状态仍显示为“正常”，与实际情况不符。存在为已离职员工错误缴纳社保、商险的财务与合规风险。 | 直接原因：“员工离职”业务流程与“社保异动”处理逻辑之间存在数据同步漏洞，离职触发脚本执行失败后未告警。 根本原因：需求实现时，“员工数据闭环管理”的理解存在偏差，未将社保状态作为强关联的闭环节点。 |  |  | 张建国 |
| 是否升级为问题 | 是 | 变更引起 |  |  | 无 |
| 业务影响 | 1. 财务风险：可能导致甲方产生错误缴费，造成直接经济损失。 2. 合规风险：社保记录不准确，可能引发劳动纠纷或审计问题。 3. 信任危机：严重影响甲方对系统“数据闭环管理”能力的信任，触及合同核心需求。 |  |  |  |  |
| 事件处理措施 | 开发并部署数据同步补丁，修复业务流程漏洞，确保离职操作强制触发并完成社保中断流程。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 张建国 |  | 记录时间 | 2025.4.22 |  |