华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
2025年信息安全管理计划

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0615 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.01.10 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.01.10 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.01.10 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.01.10 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.01.10 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 目的	4

2. 适用范围	4

3. 信息安全目标	4

4. 信息安全组织与职责	5

5. 信息资产识别与分类	5

5.1. 信息资产清单	5

5.2. 信息资产分级	6

6. 信息安全风险评估	6

6.1. 主要风险识别	6

6.2. 风险应对措施	6

7. 信息安全管控措施	7

7.1. 访问控制管理	7

7.2. 数据安全管理	7

7.3. 网络安全防护	7

7.4. 系统安全加固	7

7.5. 物理安全防护	8

7.6. 人员安全管理	8

8. 信息安全事件管理	8

8.1. 事件分级	8

8.2. 事件响应流程	8

9. 信息安全培训与意识	8

10. 信息安全检查与审计	9

表目录

表 4-1  信息安全组织职责表	5

目的

为保障《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目在服务期内的信息安全，确保信息资产的机密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，满足客户安全需求和法律法规要求，特制定本计划。

适用范围

本计划适用于本项目运维服务全过程中与信息安全管理相关的活动，涵盖以下范围：

- 信息系统：2025年国电电力湖南新能源系统运维项目、数据库、监控系统

- 基础设施：服务器、网络设备、现场设备（服务器、工作站、监控设备）

- 数据资产：业务数据、配置数据、日志数据、备份数据

- 人员：项目运维人员、管理人员、第三方支持人员

- 场所：数据中心、办公区、客户风电场现场

信息安全目标

本计划设定以下信息安全目标，作为项目安全管理的工作指引：

- 信息安全事件：全年0次因我方人员造成的信息安全事件

- 数据备份：关键数据每日备份成功率达到100%

- 访问控制：权限申请、变更、回收符合流程要求

- 漏洞修复：高危漏洞在发现后7天内完成修复

- 安全培训：项目运维人员年度安全培训覆盖率达到100%

信息安全组织与职责

表 4-1 信息安全组织职责表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 信息安全管理负责人 | 运维部经理 | 负责项目信息安全整体管理，审批安全策略，监督安全措施执行 |
| 信息安全执行人 | 运维项目经理 | 负责日常安全管理工作，组织风险评估，协调安全事件处理 |
| 系统安全责任人 | 软件运维工程师 | 负责系统安全配置、漏洞修复、访问控制管理 |
| 网络安全责任人 | 硬件运维工程师 | 负责网络设备安全配置、防火墙策略、入侵检测 |
| 数据安全责任人 | 软件运维工程师 | 负责数据备份、数据加密、数据恢复验证 |
| 物理安全责任人 | 硬件运维工程师 | 负责机房及设备物理安全、门禁管理 |
| 安全监督人 | 产品质量部专员 | 负责安全合规检查、安全审计 |

信息资产识别与分类

信息资产清单

项目主要信息资产包括以下几类：

软件资产：新能源系统、MySQL数据库、监控系统

硬件资产：应用服务器、数据库服务器、网络设备（路由器、交换机）、现场设备（服务器、工作站、监控设备）

数据资产：业务数据（数据监控、会员、订单）、配置数据、日志数据、备份数据

文档资产：技术文档、操作手册、安全策略、应急预案

信息资产分级

根据信息资产的重要程度和影响范围，划分为三个安全等级：

高等级资产：客户业务数据、数据库、系统核心配置、授权文件。此类资产泄露或损坏将造成严重影响，需采取最高级别保护措施，包括存储加密、传输加密、严格访问控制。

中等级资产：系统配置、监控数据、技术方案、运维报告。此类资产泄露或损坏将造成一定影响，需采取标准安全保护措施。

低等级资产：日常记录、培训资料、日志文件。此类资产影响较小，采取基础安全保护措施即可。

信息安全风险评估

主要风险识别

项目面临的主要信息安全风险包括：

技术风险：系统漏洞可能被利用导致数据泄露或系统入侵；数据库遭受攻击；网络入侵造成服务中断。

数据风险：客户数据泄露；数据丢失或损坏；备份失效无法恢复。

人员风险：权限滥用造成数据泄露；操作失误导致配置错误；离职人员泄密。

环境风险：机房未授权进入；现场设备被盗。

风险应对措施

针对识别的高风险项，采取以下应对措施：

系统漏洞风险：定期进行漏洞扫描，及时安装安全补丁，高危补丁在7天内完成安装

数据安全风险：每日全量备份并异地存储，每周验证备份可用性；高密级数据存储加密，传输使用HTTPS/SSH

访问控制风险：遵循最小权限原则，账户申请需经审批，离职人员权限及时回收，每季度审计账户权限

网络安全风险：配置防火墙最小开放原则，部署入侵检测系统，远程运维通过VPN接入

信息安全管控措施

访问控制管理

访问控制遵循“最小权限、按需分配、定期审计”的原则。所有账户申请需经运维部经理审批，离职人员权限在离职当日完成回收。密码策略要求密码长度不少于8位，包含大小写字母、数字和特殊字符，每90天强制更换。特权账户仅授权特定人员使用，所有操作需记录日志。产品质量部专员每季度对账户权限进行审计，及时清理过期账户。

数据安全管理

数据安全管理的核心是确保数据的机密性、完整性和可用性。业务数据每日进行全量备份，保留周期为30天，同时执行异地备份以防本地灾难。每周验证备份数据的可用性，每季度组织数据恢复演练。高密级数据在存储和传输过程中均进行加密，使用HTTPS或SSH协议。数据销毁需经审批，物理介质销毁时留有记录。

网络安全防护

网络防护措施包括：生产环境与办公环境进行网络隔离，防止非授权访问；防火墙采用最小开放原则，仅开放业务必要端口；远程运维通过VPN接入，并启用多因素认证；部署入侵检测系统，定期分析告警日志。

系统安全加固

系统安全方面，每月检查系统补丁状态，高危补丁在7天内完成安装。服务器部署防病毒软件，定期更新病毒库。系统日志保留90天，定期审计异常访问。遵循最小化安装原则，仅安装必要软件和服务，禁用默认账户，删除测试账户。

物理安全防护

物理安全措施包括：机房设置门禁系统，出入需登记，非授权人员进入需有专人陪同。服务器上锁固定，现场设备安装于安全位置。机房配置温湿度监控、UPS电源和空调监控，确保环境稳定。设备报废前彻底清除数据，留有销毁记录。

人员安全管理

人员安全管理覆盖员工全生命周期。入职时签订保密协议，接受安全培训；在职期间定期参加安全培训，明确岗位安全职责；离职时回收所有权限，交接资产，签署离职保密承诺书。第三方人员需签署保密协议，按最小权限原则授权，定期评估其服务安全性。

信息安全事件管理

事件分级

安全事件根据影响程度分为三个等级：

一级（重大）：数据泄露、系统被入侵、服务中断，需立即响应，15分钟内上报副总经理

二级（严重）：权限滥用、病毒爆发、数据损坏，需30分钟内上报运维部经理并启动应急

三级（一般）：异常访问、配置错误、告警触发，需2小时内处理完成

事件响应流程

安全事件响应遵循以下流程：发现事件后立即上报；确认事件类型和影响范围；执行应急预案控制影响；恢复系统并验证安全性；事后分析原因，制定改进措施。所有事件处理过程需完整记录，作为后续改进的输入。

信息安全培训与意识

为提升项目人员的安全意识和操作技能，定期组织安全培训：

入职培训：新员工入职时接受信息安全政策培训，了解基本安全要求

安全操作培训：每半年组织运维人员学习安全操作规范，包括数据保护、权限管理等内容

应急响应演练：每年组织一次应急响应实战演练，验证应急预案有效性

社会工程防范：每年开展社会工程防范培训，提升人员对钓鱼邮件、电话诈骗等攻击的识别能力

信息安全检查与审计

通过多层次检查机制确保安全措施有效执行：

日常检查：每日检查备份状态、日志异常和系统告警

周度检查：每周检查账户权限、系统补丁、病毒库更新情况

月度审计：每月审计访问日志和权限变更记录

季度检查：每季度进行漏洞扫描和安全配置检查

年度评估：每年组织风险评估和安全体系评估

检查发现的问题纳入整改跟踪，确保闭环管理。